TAP – Termo de Abertura de Projeto

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LIVE PET

Pré-Projeto da disciplina Projeto Integrador I, LIVE PET (sistema de gestão de pets), turma 1º Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sob a orientação do professor orientador Arthur Mariano L Neto.

Elaborado por

JHENNYFER FERREIRA

JOÃO PAULO DE ALMEIDA SOUZA

JOÃO VICTOR CESÁRIO

YASMIM VIANA

PAULO [sobrenome]

FAGNER [sobrenome]

GABRIEL [sobrenome]

WILLIAN [sobrenome]

GOIÂNIA – GO

1° Semestre - 2026

LIVE PET (GESTÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PETS)

ATIVIDADE PROPOSTA

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada à identificação e à gestão das informações essenciais de saúde de animais de estimação. A solução permite que tutores organizem, de forma prática e centralizada, dados como histórico médico, vacinas, cuidados preventivos e identificação rápida por meio de QR Code, além da consulta de pedigree.

O objetivo central é oferecer uma ferramenta simples e acessível, que reúna em um único ambiente as informações relevantes do pet, facilitando o acompanhamento da saúde e proporcionando maior segurança em situações de emergência.

Neste primeiro semestre, o trabalho contempla a concepção e o desenvolvimento das funcionalidades essenciais do MVP (Minimum Viable Product). A equipe foi organizada em módulos (back-end, front-end, banco de dados e documentação), o que permitiu evoluir o protótipo navegável de alta fidelidade para uma aplicação com interface em React, API em FastAPI, banco de dados PostgreSQL e autenticação de usuários, publicada em ambiente de nuvem. Parte das telas ainda opera com dados de demonstração, e a integração completa das listagens com o banco de dados segue em andamento, conforme detalhado nas seções de escopo e resultados esperados.

JUSTIFICATIVA

A ausência de organização e de centralização das informações de saúde e de identificação dos animais de estimação é um problema comum entre os tutores. Esses dados costumam ficar dispersos em anotações soltas, cadernos ou documentos físicos, o que aumenta o risco de perda e dificulta o acesso rápido quando ele é mais necessário.

Sem essa organização, torna-se difícil acompanhar o calendário de vacinas, manter o histórico médico atualizado e tomar decisões importantes em situações de emergência — justamente os momentos em que o acesso ágil à informação faz diferença.

Diante disso, justifica-se a criação de uma solução que reúna e organize esses dados de forma prática, segura e acessível, dando aos tutores mais controle sobre as informações dos seus animais e contribuindo para um cuidado mais preventivo e bem informado.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo geral

Conceber e desenvolver, em fase de MVP, um sistema web para auxiliar na organização e no controle dos dados de saúde dos animais cadastrados, oferecendo uma interface simples, completa e fácil de usar tanto para tutores quanto para profissionais que acompanhem os pets.

A plataforma deve reunir, em um só lugar, informações relevantes sobre a saúde do pet — como histórico veterinário e dados básicos (raça, idade, entre outros) — e apresentar alertas claros e autoexplicativos na tela. O envio dessas notificações por e-mail ou celular é previsto apenas para etapas futuras.

A interface deve ter aparência moderna e responsiva, adaptando-se a diferentes telas (computadores e celulares), com navegação intuitiva, de modo que qualquer pessoa consiga utilizá-la, mesmo sem familiaridade com tecnologia. O sistema deve demonstrar o funcionamento das principais áreas: cadastro de pet, visualização do histórico de saúde, controle de cuidados e personalização de alertas.

1.2 Objetivos específicos

- Cadastro de pet: estruturar um processo de cadastro de pet que permita o registro de nome, idade, raça e dados gerais, vinculado às informações do tutor, de forma simples, rápida e organizada;

- Autenticação do tutor: permitir o cadastro e o acesso do tutor por e-mail e senha, com proteção das rotas privadas do sistema;

- Identificação digital: criar um cartão de identificação digital com QR Code para acesso rápido aos dados do animal, aumentando a segurança e a identificação em emergências;

- Identificador único: prever um identificador único para cada pet cadastrado, evitando registros duplicados e simplificando a gestão das informações;

- Histórico médico: apresentar uma tela de histórico médico que organize consultas, diagnósticos, tratamentos e exames, permitindo acompanhar a saúde do animal ao longo do tempo;

- Controle de vacinas: disponibilizar uma área para registrar doses aplicadas, datas e prazos de reforço, apoiando a prevenção de doenças;

- Alertas preventivos: incluir avisos sobre datas importantes (vacinas, consultas e medicações), claros e de fácil visualização, para apoiar os cuidados diários;

- Validação de pedigree: simular a consulta e a validação do pedigree do animal, com árvore genealógica de até três gerações;

- Estrutura de dados e API: modelar as entidades do sistema (tutores, pets, vacinas e histórico médico) e disponibilizá-las por meio de uma API documentada;

- Experiência do usuário: garantir navegação fluida e aplicar boas práticas de UX/UI, com interface moderna, responsiva e simples, proporcionando uma boa experiência ao usuário.

2. METODOLOGIA

O projeto seguiu fases bem definidas e conectadas, com foco na criação de um MVP fácil de usar e alinhado às necessidades dos usuários. A abordagem prioriza a prototipação de interfaces, a organização das informações, a facilidade de uso e a qualidade da experiência do usuário. O trabalho é dividido em módulos, cada um sob responsabilidade de uma dupla, com o código versionado em repositório no GitHub.

2.1 Levantamento de requisitos

Identificação das necessidades dos usuários e das funções essenciais do sistema, definindo quais informações serão tratadas e quais recursos serão oferecidos. Os requisitos das entidades do banco de dados foram documentados em um levantamento próprio.

2.2 Modelagem e organização das informações

Organização lógica e estruturada das informações sobre os animais e seus tutores, por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e dos scripts SQL, garantindo consistência e facilidade de consulta nas telas do sistema.

2.3 Prototipação em baixa e alta fidelidade

A prototipação ocorreu em duas etapas. Primeiro, uma versão de baixa fidelidade, focada na estrutura e na organização das telas; em seguida, uma versão de alta fidelidade, com cores, tipografia e elementos gráficos próximos do produto final.

2.4 Construção do protótipo navegável

Desenvolvimento de um protótipo navegável que simule a interação do usuário entre as telas, oferecendo uma visão prática de como o sistema funcionaria.

2.5 Desenvolvimento do front-end, back-end e banco de dados

Implementação da interface em React, da API RESTful em FastAPI (com rotas de autenticação, pets e consulta pública por QR Code) e do banco de dados PostgreSQL, com integração progressiva entre as camadas. A publicação é feita em ambiente de nuvem, e a API conta com documentação interativa (Swagger).

2.6 Simulação do QR Code

Representação, por meio de ferramentas de geração de QR Code, de como a identificação digital do animal funcionaria dentro do sistema.

2.7 Validação e testes de usabilidade

Realização de testes de usabilidade para avaliar clareza, eficiência e facilidade de navegação, identificando melhorias e ajustes, além de testes automatizados no front-end e no back-end. As interfaces são construídas com componentes reutilizáveis, padronizando a aparência e tornando o processo mais eficiente.

3. Fluxo de Navegação Minimum Viable Product (MVP)

O percurso do usuário no MVP foi pensado para apresentar as funções-chave de forma descomplicada e intuitiva, do primeiro acesso ao uso das principais ferramentas.

- Acesso do tutor: o usuário cria sua conta ou faz login para acessar as áreas privadas do sistema.

- Cadastro do pet: o usuário informa os dados básicos do animal e do tutor.

- Geração do cartão: o sistema gera o cartão de identificação com QR Code, vinculando o animal às suas informações.

- Acesso pelo QR Code: ao ler o QR Code, será possível visualizar os dados de emergência do pet de forma rápida e segura, sem necessidade de login, útil em situações que exigem identificação imediata.

- Histórico médico: área que organiza consultas, exames, diagnósticos e tratamentos realizados ao longo do tempo.

- Vacinas e alertas: registro das doses e configuração de avisos sobre datas importantes, como reforços e cuidados de rotina.

Dessa forma, o fluxo do MVP oferece uma visão nítida e direta das funções essenciais do sistema, priorizando a facilidade de uso e a eficiência da experiência.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

Para a realização do projeto, são utilizados recursos de tecnologia, ferramentas de design e a participação da equipe, desde a concepção até os testes do sistema.

- Ferramentas de design: Lovable, para a criação de protótipos de baixa e alta fidelidade e de telas navegáveis. Para manter consistência visual e usabilidade, são adotados componentes padronizados, seguindo princípios como os do Material Design.

- Front-end: React, Vite, Tailwind CSS e shadcn/ui, com roteamento em React Router e geração de QR Code e PDF no navegador.

- Back-end: Python com FastAPI e SQLAlchemy, autenticação por token JWT e documentação interativa em Swagger.

- Banco de dados: PostgreSQL (Neon) e Supabase para autenticação e armazenamento, com SQLite local para desenvolvimento.

- Publicação e versionamento: GitHub para controle de versão do código e Render para a publicação do front-end e da API na nuvem.

- Testes: Vitest no front-end e Pytest no back-end.

- Identificação digital: geradores de QR Code, para simular a identificação digital do animal por meio de códigos lidos pela câmera do celular.

- Organização e colaboração: Google Drive para armazenamento e compartilhamento dos arquivos do projeto e Trello para organização das tarefas, fases e prazos.

- Equipamentos: computadores com acesso à internet, para a construção do sistema, e smartphones, para simular o uso do QR Code e verificar a responsividade das telas.

- Pessoas: equipe de desenvolvimento, organizada em módulos, responsável pela construção e validação das funcionalidades, e o professor orientador, responsável pela orientação, revisão e direcionamento do trabalho.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o projeto seja capaz de demonstrar, de forma eficaz, a reunião e a organização dos dados de saúde dos pets, permitindo que os tutores acessem e acompanhem essas informações com facilidade e tornando o cuidado mais simples e preventivo.

Os principais resultados esperados são:

- reunir, em um único ambiente, os dados relevantes dos pets;

- permitir acesso rápido às informações por meio de QR Code;

- apoiar o controle da saúde preventiva, com foco em vacinas e exames de rotina;

- entregar um sistema funcional, fácil de usar e com boa aparência, com front-end, API e banco de dados integrados;

- validar a proposta como uma solução útil e coerente com os objetivos definidos.

Este Projeto Integrador aplica conceitos de análise, design, desenvolvimento e prototipação para conceber a primeira versão (MVP) do sistema Live Pet, com funções como cadastro de pets, identificação por QR Code, histórico médico e controle de vacinas. Como próximas etapas, estão previstos o controle de acesso por perfil (tutor, veterinário e administrador), a conclusão da integração das listagens com o banco de dados e o envio de notificações por e-mail ou celular. Funcionalidades adicionais poderão ser incorporadas ao longo do tempo, ampliando gradualmente o alcance do sistema à medida que ele evolui e é testado.

EQUIPE

A equipe está organizada em quatro módulos, cada um sob responsabilidade de uma dupla, conforme a figura apresentada no Anexo 1.

| Nome completo | Função |
| --- | --- |
| JOÃO PAULO DE ALMEIDA SOUZA | Scrum Master Documentação & PO |
| JHENNYFER FERREIRA | QA/Testador Banco de Dados |
| JOÃO VICTOR CESÁRIO | Documentações Front-end |
| YASMIM VIANA | UX/UI Designer Front-end |
| PAULO [sobrenome] | Back-end |
| FAGNER [sobrenome] | Back-end |
| GABRIEL [sobrenome] | Banco de Dados |
| WILLIAN [sobrenome] | Documentação & PO |

Módulos da equipe

| Módulo | Integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Back-end | Paulo & Fagner | API FastAPI, rotas, autenticação, deploy no Render. |
| Front-end | João Victor & Yasmim | UI/UX, integração com a API, React, responsividade. |
| Banco de Dados | Jhennyfer & Gabriel | Modelagem DER, scripts SQL, instância PostgreSQL no Supabase. |
| Documentação & PO | João Paulo & Willian | TAP, requisitos, backlog, apresentações estratégicas. |

8. ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 1 – Equipe organizada em módulos ágeis.